=======================

**INFORMASI UMUM**

Nama kelompok : Cools Team

Judul Topik : Bladeless Fan

Alamat Github :https://github.com/CoolsTeam/ProjekTKPPL.git

Alamat Trello :https://trello.com/b/unmLpQuT/tkppl-bladeless-fan

Anggota 1 :

Nama : Rudy Chandra

NIM : 121110774

Anggota 2 :

Nama : Ricky

NIM : 121110677

Anggota 3 :

Nama : Luis Tono

NIM : 121110073

Anggota 4 :

Nama : Jimmy Susilo

NIM : 121111451

=======================

**SPRINT**

------

**Sprint 1 :**

27/5 - 29/5

ScrumMaster :Rudy Chandra (121110774)

**Sprint 2 :**

30/5 – 1/6

Scrum Master : Ricky (121110677)

**Sprint 3 :**

2/6 - 4/6

Scrum Master : Luis Tono (121110073)

**Sprint 4 :**

5/6 – 7/6

Scrum Master : Jimmy Susilo (121111451)

Progress Harian (Diupdate tiap hari)

------------------------------------

**27/5**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Rudy Chandra)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya.. (abaikan jika hari pertama)

2. Hari ini saya, melakukan push notepad tempat comment, dan melakukan pull bespoke yang dilakukan oleh teman.

3. Saya ada kendala pada saat grunt server bespoke di repository lokal saya padahal untuk bespoke di lokasi lain bisa.

**Ricky :**

1.Semalam saya.. (abaikan jika hari pertama)

2. Hari ini saya, mencari informasi dari topik yang diambil, dan melakukan peletakkan sketsa section slide pada bespoke.

3. Saya ada kendala pada penggunaan github karena belum mengerti cara push, pull, commit pada gitbash.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya.. (abaikan jika hari pertama)

2. Hari ini saya, melakukan penginstallan bespoke dan push ke repository.

3. Saya ada kendala pada clone repository dari github server.

**Jimmy Susilo :**

1. Semalam saya.. (abaikan jika hari pertama)

2. Hari ini saya, melakukan instalasi bespoke, regristasi trello, dan github.

3. Saya ada kendala pada saat grunt server karena tidak ada tampilan yang dikeluarkan.

**28/5**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Rudy Chandra)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, mencoba mencari solusi yang dihadapin kemarin, dan ternyata harus di npm install & bower install lagi pada lokasi repository itu.

2. Hari ini saya, submit nama kelompok, alamat github, alamat trello ke e-learning, kemudian mengubah slide pada bespoke.

3. Saya ada kendala, setelah saya mengubah slide pada bespoke, dan selanjutnya mau di commit pada source tree ternyata tidak bisa di commit (uncommitted changes).

**Ricky :**

1.Semalam saya, mencari informasi dari topik Bladeless Fan.

2. Hari ini saya, melakukan penambahan profil nama anggota pada slide bespoke.

3. Saya tidak ada kendala hari ini.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya, melakukan penginstallan bespoke.

2. Hari ini saya, mengubah title hello world menjadi Bladeless Fan.

3. Saya tidak ada kendala hari ini.

**Jimmy Susilo :**

1. Semalam saya, melakukan penginstalan bespoke, trello, dan github.

2. Hari ini saya, mencari informasi tambahan.

3. Saya ada kendala pada penggunaan aplikasi berupa git bash.

**29/5**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Rudy Chandra)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, bingung dengan hasil bespoke yang ditargetkan

2. Hari ini saya, mencoba mencari tahu kesalahan dalam pengeditan slide tersebut.

3. Saya ada kendala di pengeditan slide bespoke.

**Ricky :**

1. Semalam saya, melakukan penambahan profil nama anggota.

2. Hari ini saya, mengubah title Bladeless fan menjadi Kipas Tanpa Baling.

3. Saya ada kendala yaitu tidak bisa push ke repository dikarenakan koneksi internet yang tidak mendukung.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya, mengubah title hello world menjadi Bladeless Fan.

2. Hari ini saya, memberitahukan bahwa perlu “npm install” dan “bower install” sebelum grunt server untuk pertama kali.

3. Saya ada kendala

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya, mencari informasi tambahan.

2. Hari ini saya, melakukan instalasi source tree.

3. Saya ada kendala berupa koneksi internet pada instalasi source tree sehingga tidak bisa melakukan penginstalan.

**30/5**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Ricky)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya kesulitan dalam hasil bespoke yang ditargetkan.

2. Hari ini saya, mendapatkan solusi untuk pengeditan bespoke dan mengejar ketertinggalan slide halaman utama yang seharusnya dikerjakan kemarin.

3. Saya sedikit ada kendala dalam bahasa jade, tapi itu bisa dipelajari dalam waktu singkat.

**Ricky :**

1.Semalam saya, mengubah title namun tidak bisa push.

2. Hari ini saya, mengupdate slide history, tambahkan gambar pada slide tersebut.

3. Saya ada kendala dalam bahasa jade.

**Luis Tono :**

1. Semalam saya, membantu teman untuk grunt server.

2. Hari ini saya, merangkum latar belakang.

3. Saya ada kendala yaitu tidak bisa push ke repository.

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya, kesulitan dalam menginstal source tree.

2. Hari ini saya, baru sempat melakukan penginstallan source tree, dan melakukan test commit.

3. Saya tidak ada kendala.

**31/5**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Ricky)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, mengerjakan halaman utama.

2. Hari ini saya, memperbaiki tampilan slide history.

3. Saya tidak ada kendala.

**Ricky :**

1.Semalam saya, mengupdate slide history.

2. Hari ini saya, menyisipkan gambar di slide history.

3. Saya ada kendala dalam melakukan branch dan merge sehingga tidak melakukan branch.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya kesulitan push karena koneksi internet yang kurang baik.

2. Hari ini saya, menambah isi dalam slide latar belakang dan berhasil push.

3. Saya tidak ada kendala.

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya berhasil untuk push dengan menggunakan source tree.

2. Hari ini saya, melakukan pengisian history.

3. Saya tidak ada kendala.

**01/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master : Ricky)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, memperbaiki tampilan slide history yang dikerjakan teman.

2. Hari ini saya, memeriksa hasil kerja teman, dan melakukan perbaikan slide.

3. Saya belum menemukan kendala hari ini.

**Ricky :**

1.Semalam saya, menyisipkan gambar di slide history.

2. Hari ini saya, mengupdate log book dan burndown chart serta upload gambar cara kerja.

3. Saya tidak ada kendala

**Luis Tono :**

1. Semalam saya melakukan pencarian informasi tentang template jade dan latar belakang baldelessfan, melakukan pull repository, dan menambahkan website referensi di trello

2. Hari ini saya, membuat slide presentasi tapi masih belum final dan melakukan push ke repositori

3. Saya ada kendala di terbatasnya informasi tentang template jade.

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya, melakukan pengisian slide history.

2. Hari ini saya, melakukan penambahan section slide history.

3. Saya tidak ada kendala

**02/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Luis Tono)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, memeriksa slide dan memperbaiki tampilannya.

2. Hari ini saya, mencoba mencari info efek slide pada bespoke dan menambahkan pada jade. Namun tidak didapatkan hasil yang memuaskan.

3. Saya ada kendala pada efek bespoke yang saya cari ini.

**Ricky :**

1.Semalam saya upload log book dan burndown chart serta upload gambar cara kerja.

2. Hari ini saya, menambah isi slide cara kerja dan upload gambar lain cara kerja.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya membuat slide latar belakan dan mencari informasinya

2. Hari ini saya, saya mengupdate slide latar belakang dan melakukan pembagian tugas sprint

3. Saya tidak ada kendala

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya, melakukan penambahan section slide history.

2. Hari ini sayatidak sempat mengedit back log dan commit.

3. Saya ada kendala karena tidak ada koneksi internet.

**03/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Luis Tono)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya memcoba memberikan efek transisi pada slide, namun masih belum berhasil.

2. Hari ini saya, memperbaiki tampilan slide keuntungan, serta mencoba kembali masalah kemarin, dan masih belum bisa.

3. Saya ada kendala di pemberian efek transisi ini.

**Ricky :**

1.Semalam saya upload gambar cara kerja.

2. Hari ini saya mengupdate detail cara kerja.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya membagi tugas untuk sprint kali ini di trello

2. Hari ini saya, melakukan desain dengan slide bagian latar belakang

3. Saya ada kendala di cara mengimplementasikan css dalam jade

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya tidak bisa mengedit back log dan commit karena tidak ada koneksi internet

2. Hari ini sayamenambah isi slide "Keuntungan Bladeless Fan"

3. Saya tidak ada kendala.

**4/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Luis Tono)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya,memperbaiki tampilan slide keuntungan, serta mencoba kembali masalah kemarin, dan masih belum bisa.

2. Hari ini saya, memcoba pengeditan efek transisi slide.

3. Saya ada kendala di pemberian efek transisi ini.

**Ricky :**

1.Semalam saya meupdate detail cara kerja.

2. Hari ini saya, menambah slide hasil angin dari bladeless fan.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya membuat desain latar belakang dan mengisi log book

2. Hari ini saya, mengupdate burndown chart dan log book.

3. Saya belum ada kendala

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya menambah isi slide "Keuntungan Bladeless Fan"

2. Hari ini saya, mengedit back log dan menambah isi slide Keuntungan Bladeless Fan

3. Saya tidak ada kendala

**5/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Jimmy Susilo)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya,memcoba pengeditan efek transisi slide.

2. Hari ini saya, menambahkan isi slide cara kerja bladeless fan.

3. Saya ada kendala di pemberian efek slide.

**Ricky :**

1.Semalam saya menyelesaikan section cara kerja.

2. Hari ini saya mengatur peletakkan slide.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya menyelesaikan burndown chart pada sprint ketiga.

2. Hari ini saya, menambahkan info latar belakang.

3. Saya tidak ada kendala.

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya mengedit back log dan menambah isi slide Keuntungan Bladeless Fan

2. Hari ini saya, mengedit backlog dan menambah isi dari slide keuntungan bladeless fan

3. Saya belum ada kendala.

**6/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Jimmy Susilo)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, menambahkan isi slide cara kerja bladeless fan.

2. Hari ini saya, memberikan efek slide.

3. Saya ada kendala di pemberian efek.

**Ricky :**

1.Semalam saya mengatur peletakkan slide.

2. Hari ini saya, menambah efek ke semua slide presentasi.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya menambahkan info latar belakang

2. Hari ini saya, melakukan finshing slide ending

3. Saya belum ada kendala

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya,mengedit backlog dan menambah isi dari slide keuntungan bladeless fan

2. Hari ini saya, update backlog dan isi burndown chart

3. Saya belum ada kendala.

**7/6**

**Daily Scrum**

**(Scrum Master :Jimmy Susilo)**

**Rudy Chandra :**

1. Semalam saya, memberikan efek slide.

2. Hari ini saya, menambahkan video pada slide demo.

3. Saya ada kendala di videonya karena tidak diputar videonya, apakah ada kesalahan dalam link source? Lalu, dalam proses push, sering gagal.

**Ricky :**

1.Semalam saya menambah efek ke semua slide.

2. Hari ini saya melakukan sedikit perubahan pada slide pengantar dan menambah note.

3. Saya tidak ada kendala.

**Luis Tono :**

1.Semalam saya melakukan finshing slide ending

2. Hari ini saya, merapikan desain-desain dan mengubah background

3. Saya tidak ada kendala

**Jimmy Susilo :**

1.Semalam saya update backlog dan isi burndown chart

2. Hari ini saya hanya mengupdate backlog

3. Saya tidak ada kendala